## Slide 1
N
NEUEDU
Day01｜项目启动与工程环境
JavaFX 游戏项目实训 · 教师授课 PPT
东软教育科技集团有限公司 Eastern Education & Technology Group
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
1

## Slide 2
N
NEUEDU
今天解决一件事：把能一键运行的工程立起来
环境、脚手架、Git、Debug 入门——后面九天的所有代码都长在这个骨架上。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
2

## Slide 3
N
NEUEDU
开训 · 分组 · 选组长
3-5 人一组定下来：组长（PM）、开发、测试每两天轮换，开发可多人分担；各组自选项目，不与教师案例相同、组间也可不同
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
3

## Slide 4
培养目标：我们要练出三类能力
十天结束时，你应是「懂技术 + 懂软件工程 + 会用 AI」的软件工程师，三件事缺一不可。
★ 技巧：懂技术：能用 JavaFX 把项目写完、跑起来
今天先跑通一个 10×20 网格，建立「写代码」的实感。
★ 技巧：懂软件工程：掌握需求→设计→编码→测试→交付各阶段的过程管理
项目不只有写代码，每个阶段都要有文档、评审、记录。
AI：会用 AI：提示词怎么写、AI 产出怎么审
老师用俄罗斯方块做全套示范，你们各组用自己项目练同一套方法。
项目不一样，但阶段产出物、评审 Checklist、质量门槛完全一致——老师按统一 Rubric 评审。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
4
Notes: 【预习·生产要点】
· 软件工程：需求/设计/编码/测试/交付的阶段组织，本实训每天即其缩影。
· Rubric：评分量规，按统一标准而非逐功能比对来评不同项目。

## Slide 5
软件工程全链条（这次走完前九步）
立项→需求→概设→详设→编码→单元测→集成测→系统测→提交；维护留到课后。
★ 技巧：过程模型结论：需求稳定用瀑布；小项目用迭代
先跑通「最小可玩版本」，再一轮轮叠加功能。
★ 技巧：每天一次进度同步 + 每阶段一次评审
按这个节奏执行，就是这套流程的实际做法。
• 每一步都有文档、评审、记录
不要到最后统一补文档，当天产出当天留痕。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
5
Notes: 【预习·生产要点】
· 瀑布：阶段串行、需求稳定时适用。
· 迭代：先交付最小可用，再增量完善，适合需求会进化的项目。

## Slide 6
角色分工：组内角色，老师三重身份
组内 PM/开发/测试 每两天轮换；老师同时是指导老师、PM、客户。
★ 技巧：组内：PM（进度/日报/对外）、开发（架构/编码）、测试（用例/缺陷）
每两天轮换一次，人人都轮到每个角色。
★ 技巧：老师三重身份：指导老师(技术把关) + PM(进度规范) + 客户(需求验收)
跟「客户」沟通必须写进 QA 问题表。
• 口头说的不算数，所有需求澄清留痕
从第一天开始执行，避免后续出现沟通争议。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
6
Notes: 【预习·生产要点】
· QA 表：记录与「客户」确认的需求问题，口头不算数。
· 缺陷管理：用 BUG 单记录从发现到关闭的全生命周期。

## Slide 7
考核与交付物（先记上这本账）
出勤 30% + 项目 70%；最终交可运行源码(带 tag) + 六份文档 + 测试报告 + 答辩 PPT。
★ 技巧：项目 70% 看四件事：功能完整 / 代码规范 / 运行稳定 / 团队协作
★ 技巧：六份文档对应软件工程六阶段，后面每天产出一份
• 答辩 PPT 是最后一天，但今天就要有「讲得清」的意识
不要到第十天才考虑如何讲解自己的设计。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
7

## Slide 8
JavaFX 生命周期与界面层级（先建立映射意识）
应用生命周期 init→start→stop；界面树 Stage→Scene→Pane→Node；核心是「模型数据 ↔ 视图渲染」。
例：生命周期：init() 初始化 → start(Stage) 入口 → stop() 收尾
程序从 start() 开始跑，窗口用它建。
例：界面层级：Stage(窗口) → Scene(场景) → Pane(容器) → Node(控件)
所有界面元素按这棵树组织。
★ 技巧：第一层映射：模型数组的每一格 ↔ 界面上一个 Rectangle
后面所有设计都建立在这层映射上，今天就要建立。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
8
Notes: 【预习·生产要点】
· Scene Graph：JavaFX 界面树，Stage→Scene→Pane→Node 层级组织。
· 映射：模型字段与界面元素一一对应，是 UI 程序基本功。

## Slide 9
示例：用二维数组渲染 10×20 网格
private static final int ROWS = 20, COLS = 10;
private final int[][] board = new int[ROWS][COLS]; // 模型：0=空 1=占
private final Rectangle[][] cells = new Rectangle[ROWS][COLS]; // 视图
void render() {
for (int r = 0; r < ROWS; r++)
for (int c = 0; c < COLS; c++)
cells[r][c].setFill(
board[r][c] == 0 ? EMPTY : FILLED);
}
// 模型变 -> 视图跟着变，这就是第一层映射
说明：
board 是「模型」（业务状态），cells 是「视图」（界面）。render() 把模型画到界面——只要模型变、调一次 render，界面就更新。今天的所有设计都建立在这层映射上。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
9

## Slide 10
示例：一次按键的完整旅程（俄罗斯方块「左移」）
KeyEvent
(键盘按下)
Controller
.onKey()
Model
.update()
View
.repaint()
业务流 = 调用链（谁调谁）；数据流 = 状态变化（模型怎么变）
以「左移」为例：按键 → 控制器翻译成指令 → 模型改坐标 → 视图重绘。
业务流 = 调用链（谁调谁）；数据流 = board 数组怎么变。这是后面读懂所有代码的主线。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
10
Notes: 【预习·生产要点】
· 控制器(Controller)：把输入翻译成对模型的指令，不碰界面绘制。
· 模型(Model)：只管业务状态，不依赖 JavaFX 才算干净分层。

## Slide 11
易错点：JavaFX 自 JDK 11 起从 JDK 剥离
直接 java -jar 会报 NoClassDefFoundError——必须用 javafx-maven-plugin 或模块化方式运行。
• 现象：打包后 java -jar 启动即 NoClassDefFoundError
运行时找不到了 javafx 的类。
• 原因：JavaFX 不再随 JDK 一起发货，是独立依赖
★ 技巧：正确运行：mvn javafx:run 或带模块路径启动
课堂上先演示错误方式，再给出正确方式。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
11
Notes: 【预习·生产要点】
· JavaFX：自 JDK 11 起剥离，需单独引依赖并用插件/模块化方式运行。

## Slide 12
用 AI 起脚手架：一次一类文件 vs 一次性全生成
✓ 推荐：一次只生成一类
• 提示词：只生成 pom 和目录，不要引别的依赖
• 生成 .gitignore 单独一次、明确面向 IDEA+Maven
• 每类生成后立刻 mvn clean compile 验证
• 产出少、学生审得过来、问题留痕清晰
✗ 禁止：一次性生成整个项目
• AI 一次性吐出几十个文件
• 版本、依赖、结构全混在一起
• 学生根本审不过来，等于埋雷
• 出错时不知道改哪、核对无从下手
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
12
Notes: 【预习·生产要点】
· 提示词：角色+上下文+约束+示例+验收写足，产出才可控可审。
· AI 核对：对 AI 生成的文档/代码人工核对版本、依赖、事实，防幻觉。

## Slide 13
AI 脚手架当场要审四件事
版本匹配 / 最小性 / 可构建 / README 一致——审完留痕写进 README 和日报。
AI：版本匹配：JavaFX 依赖和 JDK 17 对得上
AI 常给出 21、23 等不匹配的版本，需要核对。
AI：最小性：没引你不需要的依赖
多余依赖是后期冲突和体积的来源。
AI：可构建：mvn clean compile 通过
脚手架跑不通就没有意义。
AI：README 与真实工程一致；不确定版本标 [待确认]
让 AI 标疑问，别让它瞎编。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
13
Notes: 【预习·生产要点】
· AI 核对：要求 AI 对不确定版本标 [待确认]，审完把问题记录进 README 与日报。

## Slide 14
示例：pom.xml 关键片段（JDK17 + JavaFX17）
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.openjfx</groupId>
<artifactId>javafx-controls</artifactId>
<version>17</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.openjfx</groupId>
<artifactId>javafx-maven-plugin</artifactId>
<version>0.0.8</version>
<configuration>
<mainClass>com.demo.App</mainClass>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
说明：
javafx-controls 是界面控件依赖；javafx-maven-plugin 提供 javafx:run 启动方式（解决「脱离 JDK 后怎么跑」）。版本 17 需与 JDK 17 对齐——这是第一天最高频的错配点。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
14

## Slide 15
生产习惯：今天就要养成
统一 UTF-8、提交 .editorconfig、第一天打 tag、文档代码先 AI 起草再人审。
★ 技巧：全仓库统一 UTF-8 + 把 .editorconfig 提交进仓库
避免中文乱码和跨机差异。
★ 技巧：第一天就打 tag v0.0.1-skeleton 标记里程碑
每个可运行节点都该有 tag。
AI：文档和代码一律先 AI 起草、再由人核对定稿
别反过来——AI 起草不等于 AI 定稿。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
15

## Slide 16
今日易错点（对照自查）
本机多 JDK 混用、中文路径、大文件进 Git、JavaFX 运行方式、照抄 AI 版本不核对。
• 本机多 JDK 混用：Project SDK 和 Module SDK 两处都要查
• 中文路径导致资源加载失败
工程路径别带中文。
• 把大二进制塞进 Git 让仓库膨胀
.gitignore 把 target/、*.iml 挡掉。
• 照抄 AI 给的依赖版本不核对
版本错配第一天最高发。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
16

## Slide 17
Debug 入门：今天先会用行断点 + 调用栈
从今天起用 Debug 别再用「打印大法」；先建立「谁调用了这段代码」的栈意识。
例：行断点：在 start() 点一下，Debug 启动即在此暂停
F8 单步、Alt+F8 求值看变量。
★ 技巧：调用栈：看当前函数被谁一层层调进来
读开源代码、查 Bug 的基本功。
★ 技巧：五种断点和单步三式后面几天全教
今天先建立栈意识。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
17
Notes: 【预习·生产要点】
· 断点：在代码行设暂停点，运行到此处停下观察状态。
· 调用栈：当前函数被谁一层层调用的记录，定位「谁调用了我」。

## Slide 18
今日收尾：四件事带走
1. 工程骨架跑通：Maven + JavaFX17 + 10×20 网格，一键可运行
这是后面九天的基础。
2. 建立「模型 ↔ 视图」第一层映射意识
所有 UI 设计都长在这上面。
3. 用 AI 起脚手架，但一次一类 + 当场核对留痕
版本错配、多余依赖两类问题今天就要会查。
4. Git 分支 + 首次提交 + tag + 第一份日报（含 AI 使用记录）
完成标准：陌生人能按 README 跑起来。
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
18

## Slide 19
N
NEUEDU
学生实战
分组选题、AI 生成脚手架并核对、搭建工程、初始化 Git —— 教师巡回辅导并逐组评估风险
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
19

## Slide 20
N
NEUEDU
提交今日成果
演示运行、确认工程可一键运行后提交当日结果（含首份日报）
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
20

## Slide 21
N
NEUEDU
当日课后教师评审（当晚完成）
对照以下清单逐项检查，不通过者当晚反馈、次日课首集中讲评
· 目录结构：包结构清晰，命名体现职责(controller/model/view/config/util)
· pom.xml：JDK17、JavaFX 依赖与插件正确，mvn clean compile 可跑
· Git 规范：分支模型正确、提交信息规范、.gitignore 完整
· README：陌生人能按文档跑起来，含 AI 使用与核对说明
· AI 核对：版本错配与多余依赖已修正并留痕
东软教育科技集团有限公司 · NEUEDU
21